| Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Minister Infrastruktury i Budownictwa Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Agnieszka Buczma, Naczelnik Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Departamencie Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, tel. 22 630-12-85, e-mail: Agnieszka.Buczma@mib.gov.pl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data sporządzenia 20 czerwca 2017 r. Źródło: Inne Nr w wykazie prac UD187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCENA SKUTKÓW REGULACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jaki problem jest rozwiązywany? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celem projektowanych zmian jest określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach, które jako zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujęte zostały w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane w ustawie o drogach publicznych zmiany umożliwią wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb transportowych Sił Zbrojnych RP i NATO. Ponadto zmiany te pozwolą również na określenie zakresu rzeczowo-finansowego potrzeb dotyczących prowadzenia inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym, jak również na zapewnienie stabilnego finansowania z budżetu państwa realizacji tych zadań z zakresu obronności na drogach obronnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie utrzymania wytypowanej sieci dróg na potrzeby obrony państwa wskazują na konieczność wykorzystania w tym celu, oprócz dróg krajowych i wojewódzkich także dróg innych kategorii. Drogi powiatowe, gminne lub ich odcinki uznane, jako niezbędne do zapewnienia siłom zbrojnym dojazdów m.in. do portów lotniczych, morskich, przepraw, poligonów, składów materiałowych i obiektów specjalnych, nie są ustawowo zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Proponowane zmiany znoszą te ograniczenia i umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym. Takie rozwiązanie powinno umożliwić odpowiednie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa i zabezpieczyć potrzeby transportowe wojsk własnych i sojuszniczych, w tym Szpicy NATO. Projekt ustawy przewiduje: - wprowadzenie definicji drogi o znaczeniu obronnym. Droga o znaczeniu obronnym to droga publiczna lub jej odcinek wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych, - doprecyzowanie przepisów dotyczących nadzoru związanego z planowanymi przygotowaniami obronnymi obejmującymi kategorie dróg publicznych lub ich odcinków ujętych w wykazie dróg o znaczeniu obronnym. Zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw transportu Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie wykonywał nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa, - w art. 19 ustawy o drogach publicznych dodanie ust. 9 zgodnie z którym zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są finansowane z budżetu państwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak potrzeby dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach, w szczególności w krajach członkowskich OECD/UE z uwagi na fakt, iż przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do konieczności realizacji zobowiązań sojuszniczych w zakresie wprowadzania standardów NATO w drogownictwie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podmioty, na które oddziałuje projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa |  |  | Wielkość |  |  |  |  |  |  | Źródło danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oddziaływanie |  |  |  |  |  |
| Minister Obrony Narodowej |  |  | Zgodnie z ustawą o drogach publicznych |  |  |  |  |  |  | ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektowane zmiany pozwolą na opracowanie przez Ministra Obrony Narodowej Programu inwestycyjnego poprawy dróg ze względu na potrzeby bezpieczeństwa i obronności Państwa. W tym celu Minister Obrony Narodowej ustali szczegółowe kryteria wydatkowania środków finansowych na planowane w Programie inwestycje. Ponadto proponowane przepisy umożliwiają finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym z budżetu państwa. |  |  |  |  |  |
| Siły Zbrojne RP |  |  | W zależności od rodzaju i liczby kilometrów dróg oraz obiektów inżynieryjnych uznanych za priorytetowe do realizacji zadań własnych przez Siły Zbrojne RP i zobowiązań sojuszniczych |  |  |  |  |  |  | Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proponowana regulacja zapewni przygotowanie bezpośrednich dojazdów i dróg łącznikowych do rejonów przeładunkowych, przepraw przez przeszkody wodne, obiektów specjalnych i baz zaopatrzenia Sił Zbrojnych. Ponadto pozwoli zachować ciągłość sieci drogowej wyznaczonej dla potrzeb obrony państwa i zabezpieczy swobodę manewru Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych. |  |  |  |  |  |
| Minister właściwy do spraw transportu |  |  | Zgodnie z ustawą o drogach publicznych |  |  |  |  |  |  | ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przewiduje się, iż minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze zarządzenia wykaz dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków. Zarządzenie to nie podlega ogłoszeniu. |  |  |  |  |  |
| Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad |  |  | Zgodnie z ustawą o drogach publicznych |  |  |  |  |  |  | ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie wykonywał nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw transportu. Proponowana regulacja umożliwi GDDKiA skuteczny nadzór nad wszystkimi kategoriami dróg o znaczeniu obronnym. |  |  |  |  |  |
| Zarządcy dróg publicznych |  |  | Zgodnie z ustawą o drogach publicznych |  |  |  |  |  |  | ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są finansowane z budżetu państwa. |  |  |  |  |  |
| - Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W ramach konsultacji publicznych projekt ustawy został skierowany do następujących podmiotów: Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. - W ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu ustawy zgłosili: - Związek Powiatów Polskich, - Związek Województw RP. - Polska Izba Inżynierów Budownictwa. - Uwagi zostały częściowo uwzględnione, na wszystkie pisma z uwagami udzielono pisemnych odpowiedzi (załącznik: tabela z uwagami i stanowiskiem resortu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na sektor finansów publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ceny stałe z 2016 r.) |  |  |  | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | Łącznie (0-10) |  |
| Dochody ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem |  |  |  | 0 zł | 10,55 mln |  | 21,1 mln |  | 53,55 mln |  |  | 20,3 mln |  | 22,5 mln | 22,5 mln |  |  | 22,5 mln |  | 22,5 mln |  | 22,5 mln |  | 22,5 mln | 240,5 mln |  |
| budżet państwa |  |  |  | 0 zł | 10,55 mln |  | 21,1 mln |  | 53,55 mln |  |  | 20,3 mln |  | 22,5 mln | 22,5 mln |  |  | 22,5 mln |  | 22,5 mln |  | 22,5 mln |  | 22,5 mln | 240,5 mln |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo ogółem |  |  |  | 0 zł | -10,55 mln |  | -21,1 mln |  | -53,55 mln |  |  | -20,3 mln |  | -22,5 mln | -22,5 mln |  |  | -22,5 mln |  | -22,5 mln |  | -22,5 mln |  | -22,5 mln | -240,5 mln |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania |  | W ramach programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP środki w nim wskazane zostaną wydzielone z limitu wydatków obronnych i na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej zabezpieczone w części budżetu państwa 39 „Transport” w dziale 752 „Obrona Narodowa”, której dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa. Oznaczać to będzie dodatkowe wydatki z budżetu państwa dla ministra właściwego do spraw transportu. W konsekwencji, projektowane rozwiązania nie spowodują zwiększenia wydatków ze strony samorządów. Łączne przybliżone wydatki z budżetu na inwestycje na drogach o znaczeniu obronnym w latach 2018-2028 wyniosą ok. 240,5 mln zł. W latach 2018-2021 niezbędne jest zapewnienie planu wydatków na priorytetowe inwestycje na drogach o znaczeniu obronnym w wysokości 105,5 mln. W kolejnych latach 2022-2027 przewiduje się wydatki rok roczne rzędu 22,5 mln zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | Koszty zostały oszacowane w oparciu o doświadczenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy i przebudowy dróg krajowych. Podstawą oszacowania kosztów dla inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym, były parametry techniczno-eksploatacyjne zgodnie z wymogami techniczno-obronnymi dla tych dróg. Założono, że inwestycje będą prowadzone w systemie Projektuj i Buduj. Inwestycje tzw. liniowe w czteroletnim okresie rozliczeniowym z rozbiciem środków w poszczególnych latach: 1 rok – 10%; 2 rok – 20%; 3 rok – 50%; 4 rok – 20%. Inwestycje tzw. liniowe w trzyletnim okresie rozliczeniowym z rozbiciem środków w poszczególnych latach: 1 rok – 10%; 2 rok – 20%; 3 rok – 70%. Inwestycje tzw. punktowe – 1-2 lata, w przypadku inwestycji dwuletniej: 1 rok – 70%, 2 rok – 30%. Przyjęto następujące dane kalkulacyjne: - przebudowa 1 km drogi – 3,5 mln zł, - budowa 1 km drogi – 11,9 mln zł, - przebudowa obiektu mostowego – 11 tys. zł/m2. W pierwszym etapie w latach 2018 – 2021 zakłada się: 1) Budowę drogi o dł. 6,5 km, kwota ogólna – 77 mln zł. 2) Przebudowa 7 km drogi, kwota ogólna – 24,5 mln zł. 3) Przebudowa obiektu mostowego, kwota ogólna – 4,0 mln zł. W kolejnych latach zakłada się realizację następujących przedsięwzięć: 1) przebudowę minimum 5 km dróg rocznie (drogi powiatowe i gminne), szacunkowy koszt ok. 17,5 mln zł; 2) przebudowę minimum 1 obiektu mostowego rocznie, szacunkowy koszt ok. 5 mln zł. Łącznie szacowane koszty zabezpieczenia infrastruktury drogowej do obiektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Państwa, w tym z uwzględnieniem zabezpieczenia potrzeb tzw. Szpicy NATO i rotacyjnego pobytu wojsk sojuszniczych na terytorium Polski, wyniosą ok. 22,5 mln zł rocznie. Powyższe kalkulacje mogą ulec zmianie ze względu na warunki lokalne i inne, które są indywidualne dla każdego przypadku przebudowy drogi/obiektu mostowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Łącznie (0-10) |
| W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niemierzalne | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | Wejście w życie projektowanych zmian w przedmiotowej ustawie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na rynek pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wejście w życie projektowanych zmian nie będzie miało wpływu na rynek pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na pozostałe obszary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny X inne: Bezpieczeństwo |  |  |  |  | demografia mienie państwowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | informatyzacja zdrowie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omówienie wpływu |  | Wejście w życie projektowanej regulacji usprawnienia procesu przeprowadzania inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym. Całość rozwiązań prawnych w sposób ewidentny zwiększy poziom bezpieczeństwa oraz możliwości Sił Zbrojnych RP w zakresie przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie przepisów prawnych nastąpi w momencie ustalenia nowego wykazu dróg obronnych i realizacji inwestycji na potrzeby obronności na drogach obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze względu na charakter projektu nie jest planowana jego ewaluacja, a tym samym nie przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak załączników. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |